**ИНФОРМАЦИЯ**

**о проведении неотложных противопаводковых мероприятий и подготовке**

**к пропуску весенне-летних вод в 2015 году на территории Улуг-Хемского кожууна**

Распоряжением администрации Улуг-Хемского кожууна от 2 марта 2015 года № 106-р создана противопаводковая комиссия муниципального района в составе 12 ответственных работников администрации, объектов жизнеобеспечения, председателей сельских и городского поселений. Распоряжением администрации кожууна от 2 марта 2015 года № 105-р «О подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и мерам по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с ним на территории Улуг-Хемского кожууна в 2015 году» утверждены мероприятия по подготовке ТП РСЧС Улуг-Хемского кожууна к безаварийному пропуску весеннего половодья. Постановлением администрации Улуг-Хемского кожууна от 2 марта 2015 года № 343 утвержден План эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенне-летним паводком на территории Улуг-Хемского кожууна на 2015 год.. Председателями администраций сельских и городского поселений рекомендовано утвердить составы противопаводковых комиссий и разработать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенне-летним паводком на территории кожууна в 2015 году. Издано распоряжение администрации кожууна от 4 марта 2015 года № 119-р «О закреплении в поселениях Улуг-Хемского кожууна ответственных за организацию оповещения и информирования при ЧС». Постановлением администрации Улуг-Хемского кожууна от 5 марта 2015 года № 359 утвержден порядок оповещения и информирования населения сельского поселения с.Ийи-Тал и зон возможного подтопления города Шагонар об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных подтоплением территорий. Издано распоряжение от 4 марта 2015 года № 188-р «О создании мобильных бригад на территории попадающих в зону возможного подтопления».

Постановлением администрации Улуг-Хемского кожууна от 17 января 2015 года № 49 «О создании резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Улуг-Хемского кожууна», утверждены:

- порядок создания, хранения использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Весь паводковый период на территории Улуг-Хемского кожууна можно разделить на три этапа:

**Первый этап** - подтопление талыми склоновыми водами гор (март-апрель). Характеризуется возможным подтоплением жилого сектора сельских поселений талыми склонными водами, а также размывом грунтовых дорог к населенным пунктам.

**Второй этап** - весенний паводок (май - июнь). Характеризуется возможным затоплением жилого сектора в сельском населенном пункте с.Ийи-Тал, расположенных на берегу реки Енисей. Подъем уровня воды связан с таянием снежного покрова в верховьях гор Западного и Восточного Саян.

В зону возможного подтопления сумона Ийи-Тал подпадают 86 дворов и 2 социально значимых объекта, где проживают всего 370 человек, из них взрослых - 234, детей - 136, КРС – 136 голов, МРС – 502 голов. Во время возможного наводнения население будет эвакуировано: здание администрации – 39 чел., МДОУ «Хамнаарак» - 36 чел., ФАП – 25 чел. И родственникам. Подготовлены и заключены соглашения – 1 а/м Газель – МОУ СОШ, 1 трактор МТЗ – МУП «Барык», 1 частный трактор МТЗ-82 с прицепом и а/м ГАЗ-53. Из собственного бюджета администрации сумона предусмотрено денежные средства в сумме 27 тыс. руб. на ГСМ, продукты питания и медикаменты.

В бюджете кожууна на чрезвычайные ситуации, обусловленных весенним паводком заложено 50 тыс. руб. Составлен план привлечения сил и средств на проведение аварийно-спасательных работ при возникновении ЧС обусловленных весенним паводком. Заключены соглашения о привлечении техники с Шагонарским ДРСУ, директором ООО «Светлана» о предоставлении ГСМ, директором ООО «Гелиос» о предоставлении медикаментов в случае возникновения ЧС природного характера.

**Третий этап** - летний паводок (начало июля - август), связанный с обильным выпадением ливневых, дождевых осадков. Он характеризуется возможным затоплением жилого сектора в селе Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна.

С целью организованного проведения мероприятий по предупреждению возникновения ЧС, обусловленных весенним половодьем основные усилия сосредоточены на:

- организации контроля за ледоставом на реке Енисей;

- организация круглосуточного дежурства противопаводковых комиссий;

- поддержаний сил и средств кожууна в готовности к действиям по предназначению;

- своевременном и взаимном информировании органов управления складывающейся паводковой обстановке, пропаганде, разъяснительной работе по правилам поведения в период прохождения весеннего паводка;

- создании необходимых запасов финансовых и материально-технических средств для проведения работ по предупреждению и ликвидации ЧС на территории кожууна;

- организации медицинской помощи пострадавшему населению;

- своевременной подготовке пунктов временного размещения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей.

На 29.04.2015 г. на территории кожууна паводковая ситуация стабильная.

Зам. председателя

администрации кожууна А.Бойбу.